Практическая работа: Выбор модели жизненного цикла

№ 1 Тема: “Создание сайта для заучивания горячих клавиш Windows 10”

№ 2 Предметная область

Заказчик владеет онлайн школой “PC4dinos” для обучения людей пользованию персональным компьютером. Одним из этапов обучения в данной школе – ознакомление с горячими клавишами ОС Windows 10.

Цель заказчика: получить программу, которая наглядно демонстрирует работу горячих клавиш и способствует их быстрому освоению, предоставляет возможность создания личного кабинета как для ученика, так и для преподавателя.

Уровни доступа:

- Для ученика – доступен основной функционал сайта;

- Для преподавателя – доступны основной функционал сайта, результаты работы учеников, возможность создавать свои работы.

Предусмотреть защиту от D-Dos атак в целях сохранения доступности и целостности информации на сайте. Добавить двухэтапную аутентификацию в целях сохранения конфиденциальности.

Предполагаемый объем нагрузки – 500 чел.

Количество личных кабинетов – 800 шт.

Срок выполнения работы – 6 месяцев.

Аналогов очень мало и направлены они на развитие других навыков.

№ 3 Участники проекта

- Заказчик;

- Менеджер проекта;

- Дизайнер интерфейса;

- Архитектор;

- Системный аналитик;

- Frontend разработчик;

- Backend разработчик;

- Технический писатель;

- Тест-менеджер;

- Тестировщик;

- Тестировщик пользовательского интерфейса;

- Event менеджер;

- Работник техподдержки;

- Системный администратор.

№ 4 Условия проекта

Особые требования от заказчика:

- Поддержка связи;

- Получение промежуточных версий сайта;

Представитель из “PC4dinos”:

- Имя: Антон Антонович Антонов;

- Должность: Директор

- Квалификация: Middle программист (Языки программирования: Python, JS, HTML, CSS)

Связь: 2 раза в неделю по Team Speak

Сильные стороны предметной области:

- Малое количество конкурентов;

- Высококвалифицированная команда разработчиков;

- Современные технологии;

Слабые стороны предметной области:

- Сжатые сроки;

- Недостаток опыта в управлении проектами;

№ 5 Модели жизненного цикла

Спиральная. (-) Реализация данной модели ЖЦ устанавливает высокие требования как к поставщику, так и к заказчику. Также могут возникнуть трудности с контролем времени. (+) Однако данная модель позволяет учитывать риски на каждом этапе.

Прототипирование. (+) Реализация данной модели ЖЦ позволяет определить полные требования к ПО. (-) Однако заказчик будет получать только макет, а не готовый продукт.

Инкрементная (№ 6).  Данная модель ЖЦ подходит для данного проекта, так как (+) она предусматривает план и график по всем этапам работы над проектом. Также заказчик будет получать промежуточные версии продукта. (-) Однако всех требований на начальном этапе работы может не быть.

№ 7-8 Этапы работы

- Инициация проекта:

  - 6.3.1.3.1.1 Определение требований инициируемого проекта;

  - 6.3.1.3.1.2 Оценка осуществимости проекта;

  - 6.3.1.3.1.3 Замена требований, если это необходимо;

- Планирование проекта:

  - 6.3.1.3.2.1 Подготовка планов выполнения проекта (график работы, необходимые ресурсы, оценка усилий, распределение обязанностей).

- Проектирование:

  - 7.1.3.3.1.2 Разработка и документальное оформление проекта верхнего уровня для внешних интерфейсов программной составной части и интерфейсов между ней и программными компонентами;

  - 7.1.3.3.1.3 Разработка и документальное оформление проекта верхнего уровня для базы данных;

  - 7.1.3.3.1.4 Разработка и документальное оформление предварительной версии пользовательской документации;

  - 7.1.4.3.1.1 Разработка детального проекта для каждого программного компонента программной составной части;

  - 7.1.4.3.1.2 Разработка и документальное оформление детального проекта для внешних интерфейсов к программным составным частям, между программными компонентами и между программными блоками;

  - 7.1.4.3.1.3 Разработка и документальное оформление детального проекта базы данных;

- Разработка:

  - 7.1.5.3.1.1 Разработка и документальное оформление каждого программного блока и базы данных;

  - 7.1.5.3.1.2 Тестирование каждого программного блока и базы данных

- Тестирование:

  - 7.1.7.3.1.1 Проведение квалификационного тестирования в соответствии с квалификационными требованиями к программному элементу;

  - 7.1.7.3.1.3 Оценка проекта, кода, тестов, результатов тестирования и пользовательской документации, с учетом следующих критериев: a) тестовое покрытие требований к программной составной части; b) соответствие с ожидаемыми результатами; c) осуществимость системного комплексирования и тестирования, если они проводятся; d) осуществимость функционирования и сопровождения.

- Внедрение:

  - 6.4.7.3.1 Инсталляция программных средств;

- Эксплуатация и сопровождение:

  - 6.4.9.3.2 Активизация и контроль функционирования;

  - 6.4.9.3.4 Поддержка заказчика;

  - 6.4.10.3.2 Анализ проблем и модификаций;

  - 6.4.10.3.3 Реализация модификации;